바이브코딩 작업지시서

인터랙티브 HTML 발표 「일하는 방식의 대전환, DX를 넘어 AX로」

한일 경제인 컨퍼런스 | 20분 인터랙티브 HTML 발표

핵심 메시지 ¦ PC를 바꾸는 것이 아니라, 일하는 환경을 바꾸는 것. DX를 넘어 사람과 AI가 안전하게 함께 일하는 AX Workspace로.

# 1. 프로젝트 목표

20분 컨퍼런스 발표를 위한 웹 기반 인터랙티브 프레젠테이션 제작. PPT처럼 정적인 슬라이드 전환이 아니라, 하나의 영화적 웹 경험처럼 Scene이 이어져야 한다. 발표자는 내용 설명에 집중하고 화면은 영상·데이터·도식으로 메시지를 강화한다.

# 2. 산출물

index.html 또는 Next.js/Vite 기반 단일 발표 앱

17개 logical Scene. URL hash(#scene-01)로 각 Scene 직접 접근 가능

assets/images, assets/video, assets/svg, assets/audio(기본 미사용) 폴더 구조

presenter mode: 현재 Scene, 다음 Scene 제목, 발표 메모, 경과시간/남은시간

offline fallback: 인터넷이 끊겨도 발표 핵심 화면과 로컬 영상이 재생되도록 빌드

content.json 또는 scenes.ts에 텍스트/출처/미디어/타이밍을 데이터화하여 추후 쉽게 수정 가능

# 3. 권장 기술 스택

| 영역 | 권장 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| Framework | Vite + React + TypeScript | 빠른 로딩, 단일 앱에 적합. Next.js도 가능하나 SSR 불필요 |
| Animation | GSAP + Framer Motion | GSAP: timeline/morph/scroll-independent; Framer: component transition |
| Diagram | SVG + D3 일부 | 복잡한 차트보다 SVG 직접 제어 우선 |
| Video | HTML5 video + preload metadata | autoplay muted playsInline, poster fallback |
| State | Zustand 또는 React Context | 현재 Scene, presenter mode, timing |
| Icons | Lucide 또는 자체 SVG | 아이콘 스타일 통일 |
| Typography | Pretendard 또는 Noto Sans KR/Japanese fallback | 웹폰트 실패 시 system fallback |
| Build | static dist export | USB/로컬서버에서도 실행 가능 |

# 4. 비주얼 시스템

Canvas: 1920×1080, aspect-ratio:16/9. 화면 비율 유지하며 letterbox 허용.

Background: #071521~#0B1F33 계열 다크 네이비 중심. 데이터/연결선은 시안·청록 계열. 경고만 제한적으로 red/orange.

텍스트: Headline 56~80px, Data 96~160px, Subcopy 24~32px, Source 12~14px.

메인 카피는 좌측 정렬을 기본으로 하고, Hero/Closing만 중앙 정렬.

텍스트 박스보다 공간·사람·데이터 흐름을 우선. 한 화면의 60% 이상을 이미지/영상/도식에 할당.

영상 위 텍스트는 35~55% dark gradient overlay로 가독성 확보.

# 5. Scene 구현 규격

| Scene | 핵심 모션 | 미디어 | 자동 진행 | 필수 데이터 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 3시대 match cut | 영상 3컷 | 영상만 자동, Scene은 수동 | 2005/2015/2026/NEXT |
| 02 | PC→Cloud morph | 영상+SVG | 수동 | Device→VDI→DaaS |
| 03 | 3단 staircase reveal | B-roll+SVG | 수동 | 전자→디지털→AI정부 |
| 04 | Dual PC→Onbook morph | 이미지+차트 | 수동 | 20/30/80/85/90% |
| 05 | 180→30 timer | 지도+SVG | 수동 | 2~3분→약30초, 2026 사업 규모 선택표기 |
| 06 | Mobile+AI UI | 영상/mockup | 수동 | 2026-04-30, 40개 부처 |
| 07 | 30 PC grid collapse | 영상+아이콘 | 수동 | 30명/30대 illustrative |
| 08 | Campus radial nodes | 이미지+SVG | 수동 | SPSS/CAD/Inventor/GPU |
| 09 | GPU reallocation timeline | 영상+SVG | 수동 | 수업→연구→프로젝트 |
| 10 | 5-layer orbit merge | SVG+hero | 수동 | Device/VDI/GPU/Data/AI |
| 11 | 3-industry triptych | 영상 3컷 | 수동 | 의료/제조/금융 |
| 12 | Unsafe→Governed route | motion graphic | 수동 | 4 Risks |
| 13 | 4-layer stack build | 제품UI+SVG | 수동 | 6 Controls |
| 14 | Agent loop | motion graphic | 수동 | Goal/Plan/Tool/Action/Review |
| 15 | Badge match cut | 영상+SVG | 수동 | 5 Agent Security controls |
| 16 | Tilon evolution ribbon | 회사 영상/UI | 수동 | 2001→2026 |
| 17 | 6-step timeline | closing video | 수동 | PC→VDI→DaaS→GPU→AI→Agent |

# 6. 키보드·발표자 조작

→ / Space / PageDown: 다음 Scene. ← / PageUp: 이전 Scene.

1~9: Scene 1~9, Shift+1~8 또는 command palette로 Scene 10~17 직접 이동.

P: Presenter Mode 토글. F: Fullscreen. V: 현재 Scene 영상 재시작. M: 모든 영상 mute 고정.

Esc: Fullscreen 해제만 수행하고 앱 상태는 유지.

Scene 전환 중 중복 입력 debounce 650ms. 단, emergency jump는 presenter menu에서 즉시 가능.

화면 좌하단에 보이지 않는 80×80 hotspot을 두어 마우스 클릭 시 presenter menu 호출 가능.

# 7. 애니메이션 구현 규칙

기본 duration 0.65s, concept morph 1.0~1.5s, chapter transition 최대 1.8s.

easing: power3.out 또는 cubic-bezier(0.22,1,0.36,1) 중심. bounce 금지.

count-up은 정수/퍼센트 기준 0.8~1.2초. 중요한 숫자는 count-up 종료 시 4% scale pulse 1회.

SVG line tracing: stroke-dasharray/stroke-dashoffset. 노드 점등은 80~120ms stagger.

동영상 Scene에서 텍스트는 영상 시작 0.7초 뒤 reveal. 영상 종료를 기다리지 않고 발표자가 다음 Scene으로 이동 가능.

모션은 GPU-friendly transform/opacity 위주. layout thrashing을 유발하는 top/left 연속 변경 금지.

# 8. 영상·이미지 파이프라인

Higgsfield MCP는 연결 완료 상태를 기준으로 한다. 이미지 기본 모델은 Nano Banana Pro(model: nano_banana_pro, aspect_ratio 16:9, resolution 4k), 영상 기본 모델은 Seedance 2.5(model: seedance_2_5, mode t2v, aspect_ratio 16:9, resolution 1080p, duration 8~12, generate_audio false)로 생성한다. Scene 11/17은 동일 인물 연속성을 위해 먼저 reference hero image를 만든 뒤 omni-reference 또는 start image 기반으로 영상화한다.

영상 생성: Seedance 2.5 기준 16:9, 1080p, 8~12초, generate_audio=false, no readable text/no generated logo. 생성 후 H.264 MP4와 WebM 2종으로 트랜스코딩하고 1080p 기준 목표 bitrate 8~12Mbps. 모든 영상은 poster 이미지와 함께 제공.

Hero image: WebP 품질 82~88, 1920×1080 또는 2560×1440. poster image는 영상 첫 프레임과 시각적으로 일치.

기관/회사 실제 이미지가 있다면 생성 이미지보다 우선. 실제 로고는 공식 SVG/PNG만 사용하고 생성형 AI로 재현 금지.

파일명 예: s04_onbook_dualpc_to_mobile_v01.mp4, s09_sogang_gpu_pool_v02.webp. Scene 번호 prefix 필수.

# 8-1. Higgsfield 실행 파라미터

IMAGE_DEFAULT = { model: "nano_banana_pro", aspect_ratio: "16:9", resolution: "4k", count: 1 }

VIDEO_DEFAULT = { model: "seedance_2_5", mode: "t2v", aspect_ratio: "16:9", resolution: "1080p", duration: 10, generate_audio: false, bitrate_mode: "high" }

프롬프트는 화면설계서 Scene별 Higgsfield 프롬프트를 source of truth로 사용. 실제 결과물에 읽을 수 없는 AI 텍스트/가짜 로고/손가락 오류/부자연스러운 UI가 있으면 재생성 후 사용.

# 9. 출처·팩트 관리

content/sources.json에 sourceId, title, organization, date, url, sceneIds 저장.

Scene 4의 온북 비율은 행정안전부 공식 설명자료 숫자를 그대로 사용.

Scene 5의 ‘2~3분→30초’는 공개 인터뷰 사례이며 “약 30초”로 표기. 2026 우본 사업은 ‘KT클라우드 우선협상대상자’와 과거 KT클라우드-틸론 협력/운영 사례를 혼동하지 않도록 문구 분리.

Scene 8~10 대학 사례는 내부 프로젝트 자료 기반. 외부 공개가 어려운 세부 수량·계약정보는 화면에 넣지 않음.

모든 외부 수치 화면 우하단에 Source chip 표시. source chip 클릭 시 presenter mode에서 원문 URL 확인 가능.

# 10. 성능·안정성 요구

초기 로딩 5초 이내 목표. 첫 3개 Scene 필수 미디어만 preload=auto, 나머지는 다음 2개 Scene 단위 lazy preload.

영상 decode 지연 대비 poster image 즉시 노출. 재생 실패 시 자동으로 static hero + motion SVG로 fallback.

행사장 인터넷 미사용을 기본 가정. 모든 핵심 asset은 로컬 번들. 외부 YouTube embed 금지.

Chrome 최신 버전 기준 QA. Windows 11 노트북 + 1920×1080 외부 디스플레이에서 실제 발표 리허설.

메모리 1.5GB 이하 목표. Scene 이탈 시 비가시 video pause. 현재±1 Scene만 활성 렌더링 고려.

# 11. 접근성·안전장치

색상만으로 의미 전달 금지. 경고/안전 상태는 아이콘과 라벨 병행.

영상에는 핵심 정보가 독점적으로 들어가지 않게 하고 동일 메시지를 headline/diagram으로 제공.

prefers-reduced-motion 대응.

발표용 HTML은 개인정보·내부 서버주소·실제 계정 화면이 노출되지 않도록 모든 UI screenshot 사전 마스킹.

외부 생성형 AI 인터페이스를 재현할 때 실제 브랜드 UI를 과도하게 복제하지 않고 generic model cards 사용.

# 12. 디렉터리 예시

/src
  /components
    SceneShell.tsx
    GoverningCopy.tsx
    DataBadge.tsx
    SourceChip.tsx
    PresenterHUD.tsx
  /scenes
    Scene01.tsx ... Scene17.tsx
  /content
    scenes.ts
    sources.ts
  /styles
    tokens.css
    presentation.css
/public
  /assets
    /video
    /images
    /svg
    /logos
index.html

# 13. 바이브코딩용 마스터 프롬프트

당신은 세계 최고 수준의 인터랙티브 컨퍼런스 프레젠테이션 프론트엔드 디렉터이자 React/GSAP 개발자다.

목표: 20분 발표 「일하는 방식의 대전환, DX를 넘어 AX로」를 위한 16:9 풀스크린 웹 프레젠테이션을 제작한다. 이 결과물은 PPT가 아니라 영화적 장면 전환, 실제 영상, SVG 데이터 시각화, 오브젝트 morph가 결합된 인터랙티브 HTML이어야 한다.

핵심 원칙:
1) 한 화면 한 메시지. 텍스트 최소화, 이미지/영상/숫자/도식 최대화.
2) 17개 Scene을 fixed viewport로 구현하고 스크롤은 사용하지 않는다.
3) Space/Arrow 키로 Scene 이동, Presenter Mode와 타이머를 제공한다.
4) GSAP 기반 timeline으로 Scene별 intro/outro를 분리한다.
5) 모든 영상은 muted/autoplay/playsInline, 로컬 asset 우선, poster fallback 필수.
6) Scene 4에는 2023 20%, 2024 30%, 2025 80%, 2026 85%, 2027 90% 계단형 그래프를 정확히 표시한다.
7) Scene 5에는 ‘2~3분 → 약 30초’ timer visualization을 넣는다.
8) Scene 9 GPU 활용은 실제 미검증 수치를 만들지 말고 수업→연구→프로젝트의 자원 재배분 도식으로 표현한다.
9) Scene 13은 VDI+Security+GPU+LLM 4-layer Secure AI Workspace 구조를 보여준다.
10) Scene 17은 PC→VDI→DaaS→GPU→AI Workspace→Human+AI Agent Workspace의 전체 진화를 한 화면에서 완성한다.

디자인: dark navy premium enterprise conference aesthetic. 과도한 네온/사이버펑크 금지. 한국과 일본의 비즈니스 청중에게 신뢰감을 주는 현실적이고 고급스러운 톤.

먼저 전체 프로젝트 구조와 디자인 토큰을 만들고, Scene 01~03을 완성한 후 나머지 Scene을 동일 시스템으로 확장하라. 임의의 통계나 가짜 고객 수치를 생성하지 말라.

# 14. QA 체크리스트

[ ] 17개 Scene 모두 1920×1080에서 clipping 없음

[ ] 발표자 조작만으로 20분 전체 진행 가능, 마우스 불필요

[ ] 동영상 파일 하나가 실패해도 발표 진행 가능

[ ] 모든 외부 수치에 출처 chip 존재

[ ] 온북 20/30/80/85/90, 우본 2~3분→약30초, 차세대 우본 126.7억원/최대 11,000명/~2031 숫자 오타 없음

[ ] 서강대·제주대의 미검증 수량/계약금액 임의 생성 없음

[ ] 한일 협업 영상에서 문화적 클리셰/국기 남용 없음

[ ] 발표 노트북을 비행기모드로 전환한 상태에서 전체 리허설 성공

[ ] 20분 전체 리허설 2회 이상, 영상 재생 지연 포함 19:30~20:30 범위 확인